Scope Definition Document

***

Work ID.:  ****

Αυτοματοποίηση Εκτέλεσης Προθεσμιακών Καταθέσεων μέσω RPA

| General Information: |  |
| --- | --- |
| Project Type | Transformation Pillar/Stream: Business Demand Regulatory |
| Project Sponsor |  |
| Business Product Owner |  |
| T-shirt Sizing result | Small Medium Large Extra Large |
| Work Model | Waterfall Hybrid Agile |

| Custodians: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Issued by: | - Name | -Unit |
| Reviewed by: | - Name | -Unit |
| Approved by : | - Name | -Unit |

| Version Control |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | Distribution Date | Review-Finalization Date | Status | Brief Description of Changes |
| 0.1 |  |  | Draft |  |
| 1.0 |  |  | Final |  |

Table of Contents

1.	Project Scope – Business Need	3

1.1. High-Level Business Requirements

1.2 Selected Automation Approach (High-Level)

1.3 Functional Scope

1.4 Technical & Operational Considerations

1.5 Assumptions & Dependencies

2.	Customer Type(s)	3

3.	Product/Service(s)	3

4.	Constraints	3

5.	Assumptions	3

6.	Alternative Options	3

7.	Other Project Impacts	3

8.	Stakeholder Analysis	4

9.	Risk, Audit & Legal Issues	4

10.	Channels	4

11.	Customer / Process Journey	5

## Project Scope – Business Need

Η διαδικασία εκτέλεσης προθεσμιακών καταθέσεων αποτελεί μια κρίσιμη λειτουργία για το Treasury, η οποία μέχρι σήμερα βασίζεται σε χειροκίνητες ενέργειες και επικοινωνία μεταξύ διαφόρων τμημάτων. Η υφιστάμενη ροή περιλαμβάνει τη διαμόρφωση και επεξεργασία λίστας προθεσμιακών καταθέσεων, τη συλλογή απαραίτητων εγκρίσεων και την τελική εκτέλεση των εντολών στο σύστημα «Α». Η χειροκίνητη διαχείριση της διαδικασίας συνεπάγεται αυξημένο λειτουργικό φόρτο, πιθανότητα λαθών, καθυστερήσεις στην εκτέλεση και δυσκολία στην παρακολούθηση της κατάστασης των συναλλαγών. Επιπλέον, η ανάγκη για επικοινωνία με πελάτες και η διαχείριση πολλαπλών αρχείων και εγκρίσεων αυξάνει τη λειτουργική πολυπλοκότητα. Η αυτοματοποίηση μέσω RPA στοχεύει στην απλοποίηση, επιτάχυνση και διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των προθεσμιακών καταθέσεων, μειώνοντας τα λειτουργικά ρίσκα και βελτιώνοντας την εμπειρία των εμπλεκόμενων χρηστών.

## High-Level Business Requirements

Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας εκτέλεσης προθεσμιακών καταθέσεων πρέπει να καλύπτει συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ταχύτητα και τη διαφάνεια των ενεργειών. Η λύση οφείλει να ενσωματώνει λειτουργικότητες που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της προόδου, τη διαχείριση των απαραίτητων εγκρίσεων και την ενημέρωση των εμπλεκομένων μερών.

•	Η αυτοματοποίηση να εκτελεί τις προθεσμιακές καταθέσεις βάσει διαμορφωμένης λίστας που έχει εγκριθεί από το Treasury.

•	Να αποστέλλει αυτόματα αντίγραφα σε συγκεκριμένους πελάτες μέσω email, σύμφωνα με τις ενδείξεις της λίστας.

•	Να ενημερώνει τον υπεύθυνο χρήστη για την ολοκλήρωση των ενεργειών μέσω ενημερωμένου Excel και email.

•	Να συμπληρώνει πεδίο status στο αρχείο για κάθε εγγραφή, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της κατάστασης εκτέλεσης και αποστολής email.

## Selected Automation Approach (High-Level)

Η προτεινόμενη προσέγγιση βασίζεται στην αυτοματοποίηση των βημάτων που ακολουθούν την τελική διαμόρφωση και έγκριση της λίστας προθεσμιακών καταθέσεων από τον υπεύθυνο χρήστη. Ο ρομποτικός χρήστης (RPA) θα αναλαμβάνει την εκτέλεση των εγγραφών στο σύστημα «Α», την αποστολή των απαραίτητων ενημερώσεων και την καταγραφή της κατάστασης κάθε συναλλαγής. Η διαδικασία διασφαλίζει ότι όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις έχουν προηγηθεί και ότι τα δεδομένα είναι έτοιμα προς επεξεργασία.

1.	Ο ρομποτικός χρήστης (RPA) λαμβάνει την τελική διαμορφωμένη και εγκεκριμένη λίστα προθεσμιακών καταθέσεων από προκαθορισμένο φάκελο ή μέσω email.

2.	Ο ρομποτικός χρήστης (RPA) διαβάζει τις εγγραφές και ελέγχει τα πεδία που αφορούν ποσό, επιτόκιο, ημερομηνία λήξης, προέλευση εντολής και email πελάτη.

3.	Ο ρομποτικός χρήστης (RPA) εκτελεί τις εντολές προθεσμιακών καταθέσεων στο σύστημα «Α», ακολουθώντας τα στοιχεία της κάθε εγγραφής.

4.	Ο ρομποτικός χρήστης (RPA) αποστέλλει αυτόματα αντίγραφα των εκτελεσμένων συναλλαγών στους πελάτες που έχουν δηλωθεί στη σχετική στήλη email.

5.	Ο ρομποτικός χρήστης (RPA) ενημερώνει το αρχείο Excel με το status κάθε εγγραφής (π.χ. "True”) και αποστέλλει συνοπτική αναφορά στον υπεύθυνο χρήστη.

## Functional Scope

Το λειτουργικό εύρος της αυτοματοποίησης καλύπτει τα βήματα που ξεκινούν από τη λήψη της τελικής λίστας προθεσμιακών καταθέσεων, την εκτέλεση των σχετικών ενεργειών στο σύστημα «Α», την αποστολή ενημερώσεων και την παρακολούθηση της κατάστασης των συναλλαγών. Δεν περιλαμβάνει τη διαμόρφωση της αρχικής λίστας, τη συλλογή δεδομένων από το σύστημα «Β» ή την επικοινωνία με πελάτες για τη συγκέντρωση στοιχείων.

•	Λήψη διαμορφωμένης και εγκεκριμένης λίστας προθεσμιακών καταθέσεων.

•	Εκτέλεση εγγραφών στο σύστημα «Α» βάσει των στοιχείων της λίστας.

•	Αυτόματη αποστολή αντιγράφων συναλλαγών σε πελάτες όπου απαιτείται.

•	Ενημέρωση του status κάθε εγγραφής στο αρχείο Excel ή αποστολή σχετικής αναφοράς.

•	Η αυτοματοποίηση δεν καλύπτει τη συλλογή, διαμόρφωση ή έλεγχο της αρχικής λίστας, ούτε την επικοινωνία με πελάτες για τη συγκέντρωση στοιχείων.

## 1.4 Technical & Operational Considerations

Πρόσβαση:

•	Ο ρομποτικός χρήστης (RPA) απαιτεί πρόσβαση στο σύστημα «Α» για την εκτέλεση των συναλλαγών.

•	Απαιτείται πρόσβαση σε κοινόχρηστο φάκελο ή mailbox για τη λήψη της διαμορφωμένης λίστας και την αποστολή ενημερώσεων.

Logging (Καταγραφή Ενεργειών):

•	Όλες οι ενέργειες του ρομποτικού χρήστη (RPA) θα καταγράφονται σε log files για σκοπούς audit και troubleshooting.

Προγραμματισμός (Scheduling):

•	Η εκτέλεση της αυτοματοποίησης θα πραγματοποιείται μετά τη λήψη της τελικής λίστας και την ολοκλήρωση των απαραίτητων εγκρίσεων. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα εκτελείται τρεις φορές κάθε εργάσιμη ημέρα (12:00 – 14:00 – 15:30).

Email:

•	Ο ρομποτικός χρήστης (RPA) θα αποστέλλει αυτόματα email σε πελάτες όπου απαιτείται και στον υπεύθυνο χρήστη με αναφορά κατάστασης.

Διαχείριση Σφαλμάτων (Error Handling):

•	Σε περίπτωση αποτυχίας εκτέλεσης συναλλαγής ή αποστολής email, ο ρομποτικός χρήστης (RPA) θα ενημερώνει τον υπεύθυνο χρήστη και θα καταγράφει το σχετικό σφάλμα στο αρχείο status.

## 1.5 Flow Chart

## 1.6 Assumptions & Dependencies

Η επιτυχής υλοποίηση της αυτοματοποίησης βασίζεται σε συγκεκριμένες παραδοχές και εξαρτήσεις, οι οποίες πρέπει να διασφαλιστούν πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.

•	Η διαμορφωμένη λίστα προθεσμιακών καταθέσεων παρέχεται εγκαίρως, πλήρης και με τα απαραίτητα πεδία (ποσό, επιτόκιο, ημερομηνία λήξης, email, status).

•	Όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις έχουν ολοκληρωθεί πριν την εκτέλεση από τον ρομποτικό χρήστη (RPA).

•	Οι λογαριασμοί που απαιτούν ειδική διαχείριση (π.χ. collateral) έχουν ήδη εξαιρεθεί από τη λίστα ή επισημανθεί κατάλληλα.

•	Το σύστημα «Α» είναι διαθέσιμο και λειτουργεί κανονικά κατά την εκτέλεση της αυτοματοποίησης.

•	Υπάρχει σαφής διαδικασία ενημέρωσης και υποστήριξης σε περίπτωση αλλαγών στη ροή ή στα συστήματα.

## Customer Type(s)

Η αυτοματοποίηση απευθύνεται κυρίως σε εταιρικούς πελάτες (corporate), συμπεριλαμβανομένων των πελατών CIB, Large Corporate και Shipping, όπως και σε άλλες μονάδες της τράπεζας όπου εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία εκτέλεσης προθεσμιακών καταθέσεων. Η επέκταση σε άλλους τύπους πελατών (π.χ. retail) μπορεί να εξεταστεί σε μελλοντικό στάδιο, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη.

## Product/Service(s)

Το έργο αφορά την αυτοματοποίηση της διαδικασίας εκτέλεσης προθεσμιακών καταθέσεων (Time Deposits) μέσω του συστήματος «Α», συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ενημερώσεων και αντιγράφων συναλλαγών στους πελάτες και στους εσωτερικούς χρήστες.

## Constraints

•	Η αυτοματοποίηση δεν καλύπτει τη διαμόρφωση της αρχικής λίστας ή τη συλλογή δεδομένων από το σύστημα «Β».

•	Η εκτέλεση περιορίζεται σε εγγραφές που έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις.

•	Δεν περιλαμβάνεται η διαχείριση λογαριασμών που απαιτούν ειδική διαχείριση (π.χ. collateral) ή εξωσυστημικές εγκρίσεις.

•	Η λειτουργία εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του συστήματος «Α» και των σχετικών υποδομών.

## Assumptions

•	Η λίστα που παρέχεται στον ρομποτικό χρήστη (RPA) είναι πλήρης, ακριβής και έχει εγκριθεί.

•	Οι πελάτες που θα λάβουν αυτόματα email έχουν δηλωθεί στη σχετική στήλη.

•	Οι τεχνικές προδιαγραφές του περιβάλλοντος (π.χ. πρόσβαση, credentials) έχουν διασφαλιστεί.

•	Τυχόν αλλαγές στη ροή ή στα συστήματα θα κοινοποιούνται εγκαίρως στην ομάδα RPA.

## Alternative Options

Εναλλακτικές επιλογές που εξετάστηκαν περιλαμβάνουν την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και διαμόρφωσης της αρχικής λίστας από το σύστημα «Β». Ωστόσο, κρίθηκε ότι το σχετικό όφελος είναι περιορισμένο λόγω της μικρής πολυπλοκότητας και του χαμηλού λειτουργικού κόστους του συγκεκριμένου βήματος. Η παρούσα προσέγγιση εστιάζει στην αυτοματοποίηση του ουσιαστικού και χρονοβόρου τμήματος της διαδικασίας.

## Other Project Impacts

|  |  |  | Yes/No |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Voice of Customer – Design Thinking |  |  |
|  | [Describe the need of Voice of Customer (Design Thinking or/& Customer Journey mapping) in the analysis phase.] |  |  |

Η υλοποίηση της αυτοματοποίησης αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον λειτουργικό φόρτο των χρηστών, να περιορίσει τα λάθη κατά την εκτέλεση των προθεσμιακών καταθέσεων και να βελτιώσει τη διαφάνεια και την παρακολούθηση της διαδικασίας. Επιπλέον, διευκολύνει τη μελλοντική επέκταση της λύσης σε άλλες μονάδες ή τύπους πελατών, εφόσον απαιτηθεί.

|  |  | Yes/No |
| --- | --- | --- |
| b. | Processes |  |
|  | [Identify if any existing processes/procedures/manuals are impacted and need to be modified. Identify the need of new processes/procedures/manual/memos to be created.] |  |

|  |  | Yes/No |
| --- | --- | --- |
| c. | Access Rights |  |
|  | [Identify if the project has an impact on existing Access Rights model] |  |

## Stakeholder Analysis

Οι βασικοί εμπλεκόμενοι του έργου περιλαμβάνουν:

•	Την ομάδα Treasury, η οποία διαμορφώνει και εγκρίνει τη λίστα προθεσμιακών καταθέσεων και παρακολουθεί την εκτέλεση.

•	Την ομάδα RPA, υπεύθυνη για την ανάλυση, υλοποίηση και υποστήριξη της αυτοματοποίησης.

•	Τους τελικούς χρήστες του συστήματος σύστημα «Α», που επωφελούνται από τη μείωση του λειτουργικού φόρτου.

•	Τους πελάτες που λαμβάνουν αυτόματα ενημερώσεις μέσω email.

•	Τις μονάδες IT που διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα των συστημάτων και την ασφάλεια των δεδομένων.

Η εμπλοκή των stakeholders περιλαμβάνει τη διαμόρφωση απαιτήσεων, την παροχή εγκρίσεων, τη δοκιμή της λύσης και την παρακολούθηση της λειτουργίας.

R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted, I=Informed

| S/N | Unit Name | Interest | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Risk, Audit & Legal Issues

Η αυτοματοποίηση πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις πολιτικές ασφάλειας της τράπεζας, τις διαδικασίες audit και τις σχετικές νομικές απαιτήσεις. Οι βασικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν την εσφαλμένη εκτέλεση συναλλαγών λόγω λανθασμένων δεδομένων, τη μη έγκαιρη ενημέρωση των πελατών και πιθανά τεχνικά σφάλματα κατά την εκτέλεση. Η τήρηση αρχείων καταγραφής (logging) και η δυνατότητα audit trail είναι απαραίτητες για την κάλυψη εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων.

## Channels

Το κύριο κανάλι υλοποίησης της αυτοματοποίησης είναι το σύστημα «Α», μέσω του οποίου εκτελούνται οι προθεσμιακές καταθέσεις. Η επικοινωνία με τους πελάτες πραγματοποιείται μέσω email, ενώ η ανταλλαγή αρχείων και ενημερώσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών γίνεται μέσω κοινόχρηστων φακέλων ή εταιρικών mailbox.

| Branch |  | Europhone Banking |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Business Centers/Large Corporate |  | V-Banking |  |
| ELTA |  | Private Banking |  |
| ATM |  | Telemarketing |  |
| APS |  | Shipping |  |
| e-Banking |  | Centralized Unit |  |
| m-Banking |  | Other |  |

## Customer / Process Journey

Η διαδρομή της διαδικασίας ξεκινά με τη διαμόρφωση και έγκριση της λίστας προθεσμιακών καταθέσεων από τον υπεύθυνο χρήστη. Αφού διασφαλιστεί η πληρότητα και η ορθότητα των στοιχείων, η λίστα παραδίδεται στον ρομποτικό χρήστη (RPA). Ο ρομποτικός χρήστης (RPA) αναλαμβάνει την εκτέλεση των συναλλαγών στο σύστημα «Α», αποστέλλει αυτόματα ενημερώσεις και αντίγραφα στους πελάτες όπου απαιτείται και ενημερώνει τον υπεύθυνο χρήστη για την ολοκλήρωση των ενεργειών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ενημέρωση του status κάθε εγγραφής, παρέχοντας διαφάνεια και δυνατότητα ελέγχου σε όλα τα στάδια.

PHASES

SUPPORT

SERVICE

ACQUITISION

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUSTOMER NEEDS

EXPERIENCE

ACTIVITY

TOUCHPOINT

-

AWARENESS